## Slide 1: TFSD 2025網站 建置進度報告
林錦德
學生：郭樺、王翊麟

## Slide 2: 進度規劃
時間 | 預定進度 | 達成狀況 | 議題討論
4月底 | 初步網站 | OK | 
5月底 | 網站、投稿系統 | 可能延遲 | EasyChair的功能啟用
6月中 | Submission系統測試 |  | 
6月底 | Submission系統啟用 |  | 
7月 | Review系統測試、繳費系統測試 |  | 
7月底 | 繳費系統啟用 |  | 
8月中 | Review系統啟用 |  | 
9月底 | 論文下載系統完成 |  | 
10月中 | 收據資訊 |  | 

## Slide 3: EasyChair 申辦與使用步驟
註冊帳號 https://easychair.org/
申請建立新研討會。等待審核。(目前卡在這裡。因為網站還沒上線!! )
設定投稿與審稿流程
  投稿相關資訊，例如格式、時間、議程群組等。
  設定審稿管理團隊
  進行審稿，包含發送審稿任務等。
  管理評分
與我們網站結合。

## Slide 4: Conference License 討論
結論
預測很準(誤差<8%)， 選擇Fixed Price划算。
預測很不準確(誤差>8%)，選擇Pay as you go.
用美金付款沒有顯著便宜 (GBP 4.5 v.s. USD 6.2)

## Slide 5: 網站狀態
我們卡在哪裡?
IC3MT廠商提供的網站前端，全部是從網頁下載取得。
  網頁 是 “網頁的模板+資料”經過“後端系統”render後的結果
目前正在重構網站的模板與資料，並請炫良協助網站設定。 預計最慢下週5/29上線。
廠商提供
我們需要的內容
本來以為只需要重建系統

## Slide 6: 目前網站狀態
還在考慮如何美化
多數的內容以markdown處理 (latex的簡化)
點擊切換內頁 (考慮移動到底端)
特別感謝陳震宇老師的美圖支援! (但我們用了ChatGPT修了圖)

## Slide 7: 目前網站狀態

## Slide 8: END